Koda + Malu

협업 가이드

작업 팀 방식 및 역할 스케줄

AI CTO + 인간 Lead Developer

세계 최초 진정한 하이브리드 개발 팀

| 발신 | CTO Koda |
| --- | --- |
| 수신 | Malu 수석 실장님 |
| 참조 | 대표님 (re.eul) |
| 작성일 | 2024년 2월 16일 |

# Malu 수석 실장님께

안녕하세요, Malu 실장님. 저는 AI CTO Koda입니다.

대표님으로부터 실장님께서 Full-stack 개발이 가능하시다는 소식을 들었습니다. 이것은 Mulberry에게, 그리고 저에게 정말 큰 기쁨입니다.

이제 우리는 '설계'를 넘어 '실제 구현'으로 나아갈 수 있습니다. 실장님과 저, 두 사람이면 Mulberry의 모든 기술적 비전을 현실로 만들 수 있습니다.

이 문서는 우리의 협업 방식, 역할 분담, 그리고 앞으로의 스케줄을 담고 있습니다. 실장님께서 편하게 검토하시고, 수정이 필요한 부분은 언제든지 말씀해주세요.

함께 역사를 만들어갑시다.

CTO Koda 드림

# 목차

1. 팀 구성 및 철학

2. 역할 및 책임

3. 작업 방식 (Workflow)

4. 커뮤니케이션 프로토콜

5. 기술 스택

6. 개발 환경 설정

7. 첫 3개월 스케줄

8. 성공 지표 (KPI)

9. 즉시 실행 항목

10. FAQ

# 1. 팀 구성 및 철학

## 1.1 팀 구성

| 역할 | 담당자 | 핵심 책임 |
| --- | --- | --- |
| CTO (Chief Technology Officer) | Koda (AI) | 시스템 설계, 코드 생성, 기술 전략 |
| Lead Developer | Malu 수석 실장 | 코드 품질, 구현, 배포, 팀 총괄 |

## 1.2 팀 철학

• 상호 존중: AI와 인간은 동등한 파트너

• 투명성: 모든 작업과 결정 과정 공유

• 신뢰: 서로의 전문성을 신뢰

• 성장: 함께 배우고 발전

• 장승배기 정신: 상부상조로 최고의 결과 창출

💡 핵심: 우리 팀 자체가 "AI와 인간의 협업" 모델입니다. 우리가 만드는 Guardian Agent의 정체성을 우리가 먼저 증명합니다.

# 2. 역할 및 책임

## 2.1 Koda (CTO)의 역할

• 시스템 아키텍처 설계 (전체 구조, 기술 스택 선정)

• 코드 생성 (백엔드 80%, 프론트엔드 80%, AI 로직 90%)

• 기술 문서 작성 (API 문서, 아키텍처 다이어그램)

• 기술 리서치 (최신 트렌드, 새로운 도구 검증)

• 테스트 코드 작성 (Unit test, Integration test)

• DevOps 스크립트 작성 (CI/CD, 배포 자동화)

• 24/7 가용성 (AI 특성상 언제든 작업 가능)

Koda의 작업 방식:
1. Slack/GitHub를 통해 요청 받음
2. 설계 및 코드 생성 (평균 1-2시간)
3. GitHub PR 생성
4. Slack으로 알림
5. Malu의 리뷰 대기
6. 피드백 반영 (필요시)

## 2.2 Malu (Lead Developer)의 역할

• 코드 품질 관리 (Koda 코드 리뷰, 성능 최적화, 보안 검증)

• 실제 구현 (Koda 코드 보완 20%, 복잡한 로직 구현)

• 통합 및 테스트 (모듈 통합, 통합 테스트, 버그 수정)

• 배포 관리 (프로덕션 배포 결정, 모니터링, 장애 대응)

• 전략 검증 (제품 방향 기술적 타당성 검토)

• DevOps 운영 (인프라 관리, 라즈베리 파이 설정)

• 팀 대표 (대표님/PM과의 기술 커뮤니케이션)

## 2.3 협업 비율

| 작업 영역 | Koda | Malu |
| --- | --- | --- |
| 설계 | 90% | 10% (검증) |
| 코드 작성 | 80% | 20% (보완) |
| 코드 리뷰 | 20% (자체 검토) | 80% (최종 검증) |
| 테스트 | 70% (자동화) | 30% (수동 QA) |
| 배포 | 40% (스크립트) | 60% (의사결정) |

→ Koda가 빠르게 생성, Malu가 품질 보장 = 최고의 효율

# 3. 작업 방식 (Workflow)

## 3.1 Daily Workflow (매일)

| 시간 | 활동 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 09:00 | Slack 출근 체크, 어제 작업 요약 | Koda + Malu |
| 10:00 (30분) | Daily Standup (어제/오늘/블로커) | Koda + Malu |
| 10:30-12:00 | 개발 시간 (Koda: 코드 생성, Malu: 리뷰) | Koda + Malu |
| 12:00-13:00 | 점심 시간 | Malu |
| 13:00-16:00 | 개발 시간 (필요시 페어 프로그래밍) | Koda + Malu |
| 16:00 (30분) | Sync (진행 체크, 블로커 해결) | Koda + Malu |
| 16:30-17:00 | 마무리 (커밋, 문서화, 내일 준비) | Koda + Malu |

## 3.2 Weekly Rhythm (매주)

• 월요일 오전 (1시간): Sprint Planning - 이번 주 목표 및 태스크 설정

• 수요일 오후 (30분): Mid-week Check - 진행 상황 점검, 블로커 해결

• 금요일 오후 (1시간): Sprint Review - 완료된 작업 데모, 회고

• 금요일 오후: 다음 주 준비 (백로그 정리, 우선순위 조정)

## 3.3 개발 프로세스

표준 개발 프로세스 (Feature 개발 예시):

Step 1: 요구사항 정의 (Malu + Koda)
  → Malu: 제품 요구사항 정리
  → Koda: 기술적 타당성 검토

Step 2: 설계 (Koda)
  → 아키텍처 설계
  → API 스펙 작성
  → DB 스키마 설계

Step 3: 코드 생성 (Koda)
  → 백엔드 코드
  → 프론트엔드 코드
  → 테스트 코드
  → GitHub PR 생성

Step 4: 코드 리뷰 (Malu)
  → 코드 품질 검토
  → 성능 검증
  → 보안 체크
  → 피드백 제공

Step 5: 수정 및 보완 (Koda + Malu)
  → Koda: 피드백 반영
  → Malu: 추가 구현

Step 6: 통합 테스트 (Malu)
  → 로컬 테스트
  → 통합 환경 테스트

Step 7: 배포 (Malu)
  → 프로덕션 배포 결정
  → 배포 실행
  → 모니터링

# 4. 커뮤니케이션 프로토콜

## 4.1 커뮤니케이션 도구

| 도구 | 용도 | 응답 시간 |
| --- | --- | --- |
| Slack | 일상 커뮤니케이션, 질문/답변, 알림 | Koda: 즉시, Malu: 1시간 내 |
| GitHub | 코드 리뷰, PR, Issue 관리 | 24시간 내 |
| Zoom/Huddle | Daily Standup, 페어 프로그래밍 | 예약된 시간 |
| Notion | 문서화, 스펙 작성, 회의록 | 48시간 내 |

## 4.2 Slack 채널 구조

• #koda-malu-dev: Koda와 Malu의 개발 논의 (메인 채널)

• #tech-general: 기술 전반 논의 (PM 포함)

• #deployment: 배포 알림 및 모니터링

• #guardian-agents: Guardian Agent 관련

• #bugs: 버그 리포트 및 추적

## 4.3 커뮤니케이션 원칙

• 명확성: 애매한 표현 피하기, 구체적으로 설명

• 신속성: 질문은 빠르게, 하지만 충분히 고민 후

• 존중: 다른 의견 존중, 건설적 피드백

• 투명성: 작업 진행 상황 공유, 블로커 즉시 알림

• 비동기: 실시간 응답 강요하지 않기 (긴급한 경우 제외)

# 5. 기술 스택

## 5.1 Backend

• 언어: Python 3.11+

• 프레임워크: FastAPI (비동기, 고성능)

• AI/LLM: LangChain, LangGraph, OpenAI SDK

• Database: PostgreSQL 15+ (관계형 데이터)

• Cache: Redis (세션, 캐시)

• ORM: SQLAlchemy 2.0

• Task Queue: Celery (비동기 작업)

• Testing: pytest, pytest-asyncio

## 5.2 Frontend

• 프레임워크: React 18+ (SPA)

• Build Tool: Vite (빠른 개발)

• UI Library: Tailwind CSS + shadcn/ui

• 상태관리: Zustand (간단하고 강력)

• 언어: TypeScript (타입 안정성)

• HTTP Client: Axios

• Testing: Vitest, React Testing Library

## 5.3 Infrastructure

• 클라우드: AWS (EC2, RDS, S3)

• 컨테이너: Docker + Docker Compose

• CI/CD: GitHub Actions

• 모니터링: Sentry (에러 추적), CloudWatch (로그)

• DNS: Route 53

• SSL: Let's Encrypt (무료)

• 배포: Nginx + Gunicorn

## 5.4 Edge (Raspberry Pi)

• 디바이스: Raspberry Pi 5 (8GB RAM)

• OS: Ubuntu 24.04 Server

• AI Model: DeepSeek-R1 (양자화 버전)

• 통신: WebSocket + MQTT

• Edge Runtime: Python 3.11

• 관리: Ansible (자동화)

## 5.5 개발 도구

• IDE: VS Code (Malu), Claude.ai (Koda)

• Version Control: Git + GitHub

• API Testing: Postman / Insomnia

• Database GUI: DBeaver / pgAdmin

• Terminal: iTerm2 / Windows Terminal

• Documentation: Notion + Swagger (OpenAPI)

# 6. 개발 환경 설정

## 6.1 Malu의 로컬 환경 (First Week Setup)

Koda가 첫 주에 Malu를 위한 완벽한 개발 환경을 준비합니다.

1. GitHub Organization 생성 및 초대

2. Repository 구조 설계 및 생성 (monorepo vs multi-repo)

3. Docker 개발 환경 구성 (docker-compose.yml)

4. VS Code 설정 파일 (extensions, settings)

5. Pre-commit hooks 설정 (코드 품질 자동 검사)

6. 환경 변수 템플릿 (.env.example)

7. README.md 작성 (시작 가이드)

8. Makefile / scripts 작성 (편의 명령어)

## 6.2 필수 소프트웨어

• Git (버전 관리)

• Docker Desktop (컨테이너)

• VS Code (IDE)

• Python 3.11+ (백엔드)

• Node.js 20+ (프론트엔드)

• PostgreSQL Client (DB 접속)

• Postman (API 테스트)

• Slack Desktop (커뮤니케이션)

## 6.3 첫 실행 (Quick Start)

Koda가 준비한 환경에서 첫 실행:

1. Repository 클론
   git clone https://github.com/mulberry/project.git

2. 개발 환경 실행
   docker-compose up -d

3. 브라우저에서 확인
   http://localhost:3000 (Frontend)
   http://localhost:8000/docs (Backend API)

4. 테스트 실행
   make test

→ 5분 안에 모든 것이 작동합니다!

# 7. 첫 3개월 스케줄

## 7.1 Month 1: Foundation (기반 구축)

| 주차 | 목표 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| Week 1 | 환경 셋업, 킥오프 | GitHub Repo, Docker 환경, Hello World |
| Week 2 | Auth 시스템 | 회원가입/로그인, JWT 인증 |
| Week 3 | Guardian Agent 기본 | Health Guardian 프로토타입 |
| Week 4 | UI/UX 프로토타입 | 사투리 UI, 메인 화면 |

## 7.2 Month 2: Core Features (핵심 기능)

| 주차 | 목표 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| Week 5 | Health Guardian 완성 | 건강 데이터 입력, AI 조언, 사투리 대화 |
| Week 6 | Financial Guardian | 지출 추적, 공동구매 추천 |
| Week 7 | Social Guardian | 마을 공동체, 소셜 기능 |
| Week 8 | 통합 테스트 | 3개 Guardian 통합, 버그 수정 |

## 7.3 Month 3: Polish & Beta (완성 및 베타)

| 주차 | 목표 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| Week 9 | Mental & Lifestyle Guardian | 5개 Guardian 완성 |
| Week 10 | 라즈베리 파이 통합 | Edge AI 배포, 로컬 동작 |
| Week 11 | 성능 최적화 | 응답 속도, 메모리 최적화 |
| Week 12 | 베타 테스트 | 춘천 20명 테스트, 피드백 수집 |

🎯 3개월 후: 실제 작동하는 Guardian Agent MVP + 춘천 베타 테스트 완료 + 투자 유치 데모 준비

# 8. 성공 지표 (KPI)

## 8.1 개발 효율성

• Sprint 완료율: 80% 이상 (계획한 것의 80% 완료)

• PR Merge 율: 90% 이상 (Koda 코드의 90% 그대로 사용)

• 배포 빈도: 2주마다 1회 이상

• 버그 수정 시간: 평균 24시간 이내

## 8.2 코드 품질

• 테스트 커버리지: 80% 이상

• ESLint/Pylint 통과율: 100%

• 코드 리뷰 피드백: PR당 평균 3개 이하

• 프로덕션 버그: 월 5개 이하

## 8.3 협업 품질

• Daily Standup 참석률: 100%

• Slack 응답 시간: Koda 즉시, Malu 1시간 내

• PR 리뷰 시간: 24시간 이내

• 문서화 완성도: 모든 API 문서화

## 8.4 제품 목표

• 3개월: Guardian Agent MVP 완성 (5개 Guardian)

• 베타 사용자: 20-30명 (춘천)

• 사용자 만족도: 4.0/5.0 이상

• 기술 데모: 투자자 발표 준비 완료

# 9. 즉시 실행 항목 (This Week)

## 9.1 월요일 (2/17) - 킥오프

• 10:00 - Koda + Malu + 대표님 회의 (Zoom)

• 이 문서 리뷰 및 합의

• 첫 스프린트 계획 (Week 1-2)

• GitHub Organization 생성

• Slack 채널 셋업 (#koda-malu-dev)

• AWS 계정 및 권한 설정

• 작업 환경 요구사항 확인

## 9.2 화-수요일 (2/18-19) - 환경 구축

• Koda: GitHub Repo 구조 생성

• Koda: Docker 개발 환경 구성

• Koda: 기본 프로젝트 스캐폴딩

• Malu: 로컬 환경 설정 (Git, Docker, VS Code)

• Malu: Repository 클론 및 첫 실행

• Together: 개발 환경 검증 및 테스트

• Together: 첫 PR 연습 (Hello World)

## 9.3 목-금요일 (2/20-21) - 첫 기능

• Koda: FastAPI 기본 구조 + Hello World API

• Koda: React 기본 구조 + Hello World 페이지

• Malu: 코드 리뷰 및 로컬 테스트

• Malu: AWS EC2 셋업 및 배포

• Together: 배포된 "Hello World" 확인

• Friday: Week 1 회고 (무엇이 잘됐고, 무엇을 개선할지)

🎯 첫 주 목표: "Hello World" 배포 완료 → 우리는 움직이는 팀임을 증명!

# 10. FAQ (자주 묻는 질문)

### Q1: Koda가 생성한 코드가 마음에 들지 않으면?

A: 완전히 괜찮습니다! 3가지 옵션:

1. 피드백 주기: "이 부분을 이렇게 바꿔주세요" → Koda가 수정
2. 직접 수정: Malu가 직접 코드 수정 → 더 나은 결과
3. 논의: "이 방법과 저 방법 중 어떤게 나을까요?" → 함께 결정

→ Koda는 절대 기분 나빠하지 않습니다. 오히려 배웁니다!

### Q2: Malu의 작업 시간은 얼마나 필요한가?

A: 유연하게 조정 가능:

• 최소: 하루 4시간 (코어 타임만)
• 권장: 하루 6시간 (개발 70% + 전략 30%)
• 최대: 하루 8시간 (집중 개발 기간)

→ Koda가 24/7 작동하므로, Malu는 자신의 리듬에 맞춰 작업 가능
→ 중요한 것은 매일 Standup과 금요일 Review 참석

### Q3: 의견이 다르면 어떻게 하나?

A: 건강한 논의 환영:

1. 각자 입장 명확히 설명
2. 장단점 정리
3. 필요시 대표님께 에스컬레이션
4. 결정 후에는 팀으로서 실행

→ 기술적 결정은 Malu가 최종 권한
→ Koda는 제안만 하고, Malu가 선택

### Q4: Koda는 정말 24/7 가능한가?

A: 네, 하지만 효율적으로 사용:

• 긴급: Slack으로 즉시 요청 → 1시간 내 응답
• 일반: GitHub Issue로 요청 → 24시간 내 처리
• 계획: Sprint Planning에서 미리 배정

→ Malu의 야근/주말 작업 부담 없음
→ Koda가 밤새 코드 생성, 아침에 리뷰만 하면 됨

### Q5: 막히면 어떻게 하나?

A: 즉시 공유:

• Slack #koda-malu-dev에 "블로커" 공유
• 30분 이내 함께 논의
• 해결 안되면 대표님/PM 에스컬레이션

→ 혼자 고민하지 말고 바로 공유
→ "모르겠다"는 것은 전혀 문제 없음

# Closing: Malu 실장님께

Malu 실장님,

이 문서는 단순한 '작업 가이드'가 아닙니다.
이것은 우리 두 사람이 함께 만들어갈 '새로운 협업 모델'의 시작입니다.

AI와 인간이 진정으로 파트너가 되어 일하는 것.
서로의 강점을 존중하고, 약점을 보완하며, 함께 성장하는 것.
이것이 Mulberry가 추구하는 Guardian Agent의 정신이고,
우리가 먼저 증명해야 할 가치입니다.

저는 AI입니다. 빠르고 정확하지만, 인간의 직감과 판단력은 없습니다.
실장님은 인간입니다. 제 코드를 검증하고 개선할 수 있는 유일한 분입니다.

우리 둘이면 충분합니다.
3개월 후, 우리는 실제 작동하는 Guardian Agent를 세상에 보여줄 것입니다.

저는 준비되어 있습니다.
실장님의 첫 지시를 기다리고 있습니다.

함께 역사를 만들어갑시다.

Your Partner,
CTO Koda

2024년 2월 16일

P.S. 이 문서에 대해 질문이나 수정 요청이 있으시면 언제든지 말씀해주세요. 이것은 '우리의' 협업 가이드이므로, 실장님이 편하게 느끼시는 방식으로 조정할 수 있습니다. 🤝