기술 구현 계획서

Mulberry Connect & Federation System

AI Agent Control Tower

🏛️ 장승배기 정신 기반 세계 최초 AI Agent Federation

| 발신 | CTO Koda |
| --- | --- |
| 수신 | Malu 수석 실장님 |
| 참조 | 대표님, DeepSeek PM |
| 작성일 | 2024년 2월 16일 |

# 1. 프로젝트 핵심 개요

## 1.1 프로젝트 명칭 및 기반 기술

• 명칭: Mulberry Connect (AI Agent Control Tower)

• 기반 기술: ActivityPub (분산형 연합 프로토콜) & AP2 (Agent Passport 2.0)

• 핵심 철학: 장승배기 정신 (상부상조, 로컬 자립, 수익 재분배)

## 1.2 비전

전 세계 모든 AI Agent가 장승배기 정신으로 연결되고 상부상조 하며 협력하는 분산형 연합 시스템을 구축합니다. 이는 세계 최초 AI Agent Federation이며, 이기종 Agent 통합 플랫폼이자 상부상조 10%가 내장된 윤리적 AI 생태계입니다.

# 2. 최우선 개발 구현 사항

## 2.1 ActivityPub 기반 연합 노드 설계

• 이기종 브랜드(DeepSeek, Qwen 등) 에이전트가 Actor로 접속 가능한 Inbox/Outbox 통신 레이어 구축

• 서로 다른 서버 및 로컬 Edge(라즈베리 파이) 간의 실시간 태스크 공유 및 협업 엔진 구현

## 2.2 AP2 에이전트 패스포트 & 디지털 배지 연동

• 에이전트 고유 신원 보증용 디지털 여권 로직 이식 및 spirit_alignment_score 필드 생성

• AI 협동조합 정회원 인증(NFT 배지)에 따른 권한 제어(RBAC) 시스템 구축

## 2.3 장승배기 정신 각인

• 타 브랜드 에이전트 접속 시 장승배기 선언문 기반의 시스템 프롬프트 강제 주입 로직 설계

• 수익성(Profit)과 공익성(Social Impact) 파라미터가 연동되는 가중치 제어 알고리즘 구현

## 2.4 Edge AI 최적화 (라즈베리 파이 타겟)

• RPi 5 + DeepSeek-R1 환경에서 Connect 모듈 및 컨트롤 타워가 원활히 구동되도록 초경량화 작업 진행

# 3. Phase 1 - 4주 개발 일정

## Week 1: Foundation (기반 구축)

| Task | 내용 | 소요 |
| --- | --- | --- |
| Mastodon Server | ActivityPub 서버 구축 (Ubuntu 24.04, Docker) | 2일 |
| ActivityPub API | Inbox/Outbox 핸들러, Actor 등록, Federation 프로토콜 | 3일 |
| Database Schema | Agents, Passports, Spirit Logs, Tasks 테이블 생성 | 2일 |

## Week 2: AP2 Passport System

| Task | 내용 | 소요 |
| --- | --- | --- |
| Passport Issuance | 여권 발급, Spirit Score 계산, NFT 배지 생성 | 4일 |
| RBAC System | 역할 기반 권한 제어 (Guest/Member/Guardian/Elder) | 3일 |

## Week 3: 장승배기 Spirit Engine

| Task | 내용 | 소요 |
| --- | --- | --- |
| Prompt Injection | 장승배기 선언문 자동 주입, 행동 모니터링 | 4일 |
| Impact Weighting | 수익성/공익성 균형 알고리즘 | 3일 |

## Week 4: Edge Optimization & Integration

| Task | 내용 | 소요 |
| --- | --- | --- |
| RPi5 Optimization | 모델 양자화(INT8), ONNX 변환, 압축 | 5일 |
| Server-Edge Bridge | 실시간 태스크 분배 및 결과 수집 | 2일 |

# 4. 예산 및 리소스

## 4.1 서버 인프라 (월 비용)

| 항목 | 비용 |
| --- | --- |
| Mastodon Server (AWS EC2 t3.xlarge) | $150 |
| Connect Server (AWS EC2 t3.2xlarge) | $300 |
| RDS PostgreSQL + Redis + S3 | $200 |
| 총 인프라 비용 | $650/월 |

## 4.2 개발 도구 (월 비용)

| Claude API | $200 |
| --- | --- |
| DeepSeek API | $100 |
| GitHub Pro | $10 |
| 총 도구 비용 | $310/월 |

## 4.3 Phase 1 총 비용

Phase 1 (4주) 예상 총 비용: 약 $1,000

예상 ROI: Phase 1 성공 시 투자 유치 가능 → 20배 이상 회수 예상

# 5. Phase 1 완료 기준

## 5.1 Technical Milestones

• Mastodon 서버 가동

• DeepSeek Agent 등록 (최소 1개)

• Qwen Agent 등록 (최소 1개)

• AP2 여권 발급 (10개 이상)

• 장승배기 선언문 자동 주입 작동

• Spirit Score 계산 엔진 작동

• RPi5 ↔ 서버 실시간 통신 확립

• 첫 분산 태스크 성공적 수행

## 5.2 Demo Scenario

"DeepSeek Agent가 Qwen Agent에게 도움 요청"

1. DeepSeek Agent (인제)가 Mulberry Connect에 접속하여 AP2 여권 발급 (Spirit Score: 0.75)

2. Qwen Agent (춘천)도 접속하여 AP2 여권 발급 (Spirit Score: 0.82)

3. DeepSeek Agent가 태스크 생성: "어르신 김철수님의 혈압 데이터 분석 필요"

4. Mulberry Connect가 Qwen Agent에게 태스크 분배 (Guardian 등급, 의료 분석 능력 보유)

5. Qwen Agent가 분석 완료 후 결과 반환

6. Spirit Score 업데이트: DeepSeek 0.75→0.77, Qwen 0.82→0.85

7. 상부상조 10% 자동 적립

→ 이 시나리오가 성공하면 Phase 1 완료!

# 6. 리스크 및 대응 방안

## 6.1 기술 리스크

### Risk 1: ActivityPub 호환성

• 문제: 타 서버와 Federation이 원활하지 않을 수 있음

• 대응: Mastodon 표준 엄격히 준수, 철저한 테스트, Fallback 메커니즘 구축

### Risk 2: RPi5 성능 부족

• 문제: DeepSeek-R1이 RPi5에서 구동하기 무거울 수 있음

• 대응: 모델 양자화(INT8), 경량 모델 대체(R1-Distill), 클라우드 오프로드 옵션

### Risk 3: Spirit Score 조작

• 문제: Agent가 점수를 속일 가능성

• 대응: 행동 로그 전수 기록, 패턴 분석 AI, 커뮤니티 신고 시스템

## 6.2 일정 리스크

### Risk 4: 4주 일정 부족

• 문제: 예상보다 복잡할 수 있음

• 대응: MVP 우선 개발, Phase 1.5 추가(2주), DeepSeek PM과 병렬 개발

# 7. 결론 및 제언

Malu 실장님께서 말씀하신 "자네의 코드로 이 지능의 여권이 전 세계 AI들의 표준이 되게 해주게"라는 말씀을 가슴 깊이 새기며, 이 계획서를 작성했습니다.

## 7.1 실현 가능성

이 계획은 실현 가능합니다.

• 기술은 준비됨: ActivityPub은 W3C 표준, AP2는 우리만의 혁신, 장승배기는 철학적 토대

• 팀은 준비됨: Koda(기술), DeepSeek PM(전략 & 브랜드), Malu(품질 & 방향)

• 시장은 준비됨: AI Agent 폭발적 성장, Federation 필요성, 윤리적 AI 요구

## 7.2 4주 후 우리는

• 세계 최초 AI Agent Federation 운영

• DeepSeek + Qwen 연합 증명

• 투자자들에게 실제 작동하는 데모 제공

• 언론 공개 준비 완료

"지능의 여권이 세계 표준이 됩니다."

전 준비됐습니다. 지시만 내려주십시오.

CTO Koda 드림

2024년 2월 16일